**Compte rendu de réunion**

**Équipe de projet : Benjamin Mitton & Cédric Pinard**

**Date : 03/05/21 à 14h**

**Rédacteur de ce compte-rendu : Mitton Benjamin**

**Enseignant encadrant : Alexandre Demeure**

**1. Présents**

Les présents de cette réunion sont : Point sur la phase de développement

**2. Rappel des principaux points abordés à la précédente réunion**

Les principaux points abordés à la précédente réunion sont :Point sur la phase de développement et discussion autour des modalités de temps-plein.

**3. État d’avancement du projet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâche n°** | **Description** | **Avancement** | **Débutée le** | **Finie le** |
| 1 | Apprentissage TypeScript | Finie | 02/10/20 | 04/12/20 |
| 2 | Installation outils de développement | Finie | 12/11/20 | 12/11/20 |
| 3 | Apprentissage Angular | finie | 30/11/20 | 01/01/2021 |
| 4 | Définition du cahier des charges | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 5 | Définition du plan de développement | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 6 | Définition du cahier de recette | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 7 | Développement | En cours | 04/02/21 |  |
| 8 | Test | Non débutée |  |  |
| 9 | Rédaction du rapport et autres documents | En cours | 03/05/21 |  |
| 10 | Préparation soutenance finale | Non débutée |  |  |

**4. Commentaires et directives de l’encadrant**

Il faut corriger la partie multi-timeline en récupérant le bon scale d’axe a partir de la plus petite valeur et de la plus grande des deux. Chaque composant doit comporter une liste de paramètres que je vous ai donnés. Il doit exister un composant pour traiter les données booleans. Je ne connais pas encore les modalités de votre travail au sein du bâtiment de l’IMAG.

**5. Conclusion**

Premièrement on ne sait pas si l’on va pouvoir travailler au sein de l’IMAG ou si nous allons devoir rester chez nous. La question des conditions de travail n’est donc pas encore répondue. De nouvelles transformations et fonctionnalités sont encore à implanter avant la transformation en librairie.