**Compte rendu de réunion**

**Équipe de projet : Benjamin Mitton & Cédric Pinard**

**Date : 06/05/21 à 14h**

**Rédacteur de ce compte-rendu : Mitton Benjamin**

**Enseignant encadrant : Alexandre Demeure**

**1. Présents**

Les présents de cette réunion sont : discussion autour des modalités de temps-plein.

**2. Rappel des principaux points abordés à la précédente réunion**

Les principaux points abordés à la précédente réunion sont : Reponse condition travail et rapide point sur l’état du projet.

**3. État d’avancement du projet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâche n°** | **Description** | **Avancement** | **Débutée le** | **Finie le** |
| 1 | Apprentissage TypeScript | Finie | 02/10/20 | 04/12/20 |
| 2 | Installation outils de développement | Finie | 12/11/20 | 12/11/20 |
| 3 | Apprentissage Angular | finie | 30/11/20 | 01/01/2021 |
| 4 | Définition du cahier des charges | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 5 | Définition du plan de développement | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 6 | Définition du cahier de recette | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 7 | Développement | En cours | 04/02/21 |  |
| 8 | Test | En cours | 04/05/21 |  |
| 9 | Rédaction du rapport et autres documents | En cours | 03/05/21 |  |
| 10 | Préparation soutenance finale | Non débutée |  |  |

**4. Commentaires et directives de l’encadrant**

Il n’est pas possible pour des stagiaires de venir travailler à l'IMAG , l'avancée du projet est correcte, il faut cependant modifier le type de données en entrées et préparer les outputs pour permettre un meilleur contrôle aux utilisateurs.

**5. Conclusion**

Il va falloir s’organiser avec la contrainte de ne pas bénéficier d’un lieu de travail correspondant et trouver une méthode et de la rigueur pour travailler dans ces conditions. Attention au niveau du développement a voir les timelines dans un contexte plus grand que simplement le code que l’on a sous les yeux.