**Compte rendu de réunion**

**Équipe de projet : Benjamin Mitton & Cédric Pinard**

**Date : 08/06/21 à 14h**

**Rédacteur de ce compte-rendu : Mitton Benjamin**

**Enseignant encadrant : Alexandre Demeure**

**1. Présents**

Les présents de cette réunion sont : la publication sur npm

**2. Rappel des principaux points abordés à la précédente réunion**

Les principaux points abordés à la précédente réunion sont :la publication sur npm, et la correction de bug mineur.

**3. État d’avancement du projet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâche n°** | **Description** | **Avancement** | **Débutée le** | **Finie le** |
| 1 | Apprentissage TypeScript | Finie | 02/10/20 | 04/12/20 |
| 2 | Installation outils de développement | Finie | 12/11/20 | 12/11/20 |
| 3 | Apprentissage Angular | finie | 30/11/20 | 01/01/2021 |
| 4 | Définition du cahier des charges | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 5 | Définition du plan de développement | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 6 | Définition du cahier de recette | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 7 | Développement | finie | 04/02/21 | 04/06/21 |
| 8 | Test | finie | 04/05/21 | 08/06/21 |
| 9 | Rédaction du rapport et autres documents | En cours | 03/05/21 |  |
| 10 | Préparation soutenance finale | Non débutée |  |  |

**4. Commentaires et directives de l’encadrant**

Le travail a bien avancé, il manque un correctif à réaliser pour obtenir la version 0.9.3.

**5. Conclusion**

Le projet arrive à son terme il est maintenant temps de se concentrer sur la production du rapport de stage.