**Compte rendu de réunion**

**Équipe de projet : Benjamin Mitton & Cédric Pinard**

**Date : 11/05/21 à 14h**

**Rédacteur de ce compte-rendu : Mitton Benjamin**

**Enseignant encadrant : Alexandre Demeure**

**1. Présents**

Les présents de cette réunion sont : Reponse condition travail et rapide point sur l’état du projet.

**2. Rappel des principaux points abordés à la précédente réunion**

Les principaux points abordés à la précédente réunion sont : point sur le travail en cours, nouveaux formats de données à prendre en compte ainsi que les conditions de travail.

**3. État d’avancement du projet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâche n°** | **Description** | **Avancement** | **Débutée le** | **Finie le** |
| 1 | Apprentissage TypeScript | Finie | 02/10/20 | 04/12/20 |
| 2 | Installation outils de développement | Finie | 12/11/20 | 12/11/20 |
| 3 | Apprentissage Angular | finie | 30/11/20 | 01/01/2021 |
| 4 | Définition du cahier des charges | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 5 | Définition du plan de développement | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 6 | Définition du cahier de recette | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 7 | Développement | en cours | 04/02/21 |  |
| 8 | Test | en cours | 04/05/21 |  |
| 9 | Rédaction du rapport et autres documents | en cours | 03/05/21 |  |
| 10 | Préparation soutenance finale | Non débutée |  |  |

**4. Commentaires et directives de l’encadrant**

Il faut utiliser les nouveaux formats de données, rajouter une barre verticale et la possibilité de synchroniser les éléments dynamiquement.

**5. Conclusion**

Le travail en temps complet se réalise depuis chez nous, les locaux sont interdits aux stagiaires. Il faut reprendre le code pour l’adapter au nouveaux formats de données et ajouter des outputs de données.