**Compte rendu de réunion**

**Équipe de projet : Benjamin Mitton & Cédric Pinard**

**Date : 12/11/2020 à 15h**

**Rédacteur de ce compte-rendu : Cédric Pinard**

**Enseignant encadrant : Alexandre Demeure**

**1. Présents**

Les présents de cette réunion sont : l’apprentissage du langage de programmation TypeScript, l’installation des outils de développement nécessaire ainsi que la définition du cahier des charges.

**2. Rappel des principaux points abordés à la précédente réunion**

Cette réunion est la première de notre projet. Cependant nous avons déjà commencé l’apprentissage de TypeScript ainsi que la définition du cahier des charges.

**3. État d’avancement du projet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tache n°** | **Description** | **Avancement** | **Débutée le** | **Finie le** |
| 1 | Apprentissage TypeScript | En cours | 02/10/20 |  |
| 2 | Installation outils de développement | Finie | 12/11/20 | 12/11/20 |
| 3 | Apprentissage Angular | Non débutée |  |  |
| 4 | Définition du cahier des charges | En cours | 02/10/20 |  |
| 5 | Définition du plan de développement | Non débutée |  |  |
| 6 | Définition du cahier de recette | Non débutée |  |  |
| 7 | Développement | Non débutée |  |  |
| 8 | Test | Non débutée |  |  |
| 9 | Rédaction du rapport et autres documents | Non débutée |  |  |
| 10 | Préparation soutenance finale | Non débutée |  |  |

**4. Commentaires et directives de l’encadrant**

Continuer d’apprendre TypeScript et finir l’exercice, pour commencer l’apprentissage d’Angular.

**5. Conclusion**

Durant cette réunion nous avons installé et configuré les outils de développement nécessaire à la programmation avec TypeScript et avec Angular. Notre encadrant nous a fourni des indications et des ressources sur la programmation avec TypeScript. Nous avons aussi pu poser des questions, pour commencer la rédaction du cahier des charges.