**Compte rendu de réunion**

**Équipe de projet : Benjamin Mitton & Cédric Pinard**

**Date : 25/02/21 à 14h**

**Rédacteur de ce compte-rendu : Mitton Benjamin**

**Enseignant encadrant : Alexandre Demeure**

**1. Présents**

Les présents de cette réunion sont : la fin de l’apprentissage et les missions

**2. Rappel des principaux points abordés à la précédente réunion**

Les principaux points abordés à la précédente réunion sont : point sur l'état de l’apprentissage et la spécification des premières missions du projet.

**3. État d’avancement du projet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâche n°** | **Description** | **Avancement** | **Débutée le** | **Finie le** |
| 1 | Apprentissage TypeScript | Finie | 02/10/20 | 04/12/20 |
| 2 | Installation outils de développement | Finie | 12/11/20 | 12/11/20 |
| 3 | Apprentissage Angular | finie | 30/11/20 | 01/01/2021 |
| 4 | Définition du cahier des charges | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 5 | Définition du plan de développement | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 6 | Définition du cahier de recette | finie | 02/10/20 | 20/01/2021 |
| 7 | Développement | En cours | 04/02/21 |  |
| 8 | Test | Non débutée |  |  |
| 9 | Rédaction du rapport et autres documents | Non débutée |  |  |
| 10 | Préparation soutenance finale | Non débutée |  |  |

**4. Commentaires et directives de l’encadrant**

La timeline proposé doit pouvoir être plus petite, et on doit pouvoir ajuster l’axe des valeurs

L’interface de spécifications du type des données doit être ailleurs et non dans le fichier typescript du composant. Il faut aller télécharger doc officiel d3js qui se trouve sur discord

**5. Conclusion**

Durant cette réunion, notre tuteur analyse le résultat de notre travail et nous donne des pistes de modifications pour continuer à avancer dans le projet. La prochaine réunion devrait se tourner autour de nouvelle fonctionnalité et non simplement une revue de celle mise en place.